Piano d'Azione

Dal prodotto alla competitività

Progetto ACCoach  ·  Sintesi panel di esperti  ·  27 giugno 2026

Panel: Strategia prodotto · Coaching d'élite · Go-to-market · Architettura/Produzione

# Dove il panel converge — le 3 verità condivise

1. Il fossato è uno solo, e lo abbiamo già in mano.

"Il coach che ti dice il PERCHÉ (sotto/sovrasterzo × fase × velocità), ti RISCRIVE il setup, in italiano e offline/gratis." Tutti e quattro gli esperti lo confermano. NON competere dove si perde: overlay (SimHub gratis domina), spotter (Crew Chief), reti dati cloud (Garage61/Track Titan da 5M$), né su iRacing saturo. Restare dove ACCoach è già il migliore: AC/ACC + italiano + auto stradali.

2. La fiducia si gioca nel primo minuto d'uso.

Strategist e architetto indicano lo STESSO P0 esistenziale: l'integrità del reference. Oggi un giro "completo" ma sporco (taglio/bagnato) può diventare il riferimento e far dire al coach cose sbagliate con sicurezza — il peggior fallimento per un coach, letale nella piccola community italiana dove il passaparola negativo è irreversibile.

3. Ordine non negoziabile: affidabilità → core completo → espansione.

Il multi-gioco è strategico ma va per ultimo, dopo validazione su AC/ACC con utenti reali. Costruirlo prima moltiplica i bug per N giochi su fondamenta fragili.

# Il piano in 5 fasi

## FASE 0 — Fondamenta di fiducia (prima di tutto, sblocca il resto)

| Azione | Impatto | Sforzo |
| --- | --- | --- |
| Git + versioning (oggi stesso, costo ~zero) | Alto | Basso |
| Logging + abolire "except: pass" + crash handler + /health ricco (versione, Hz reale, tick_errors) | Alto | Medio |
| Config esterna (porte/Hz/lingua/overlay/soglie — niente più hardcoded) | Alto | Medio |
| 🔑 Integrità reference: clean_lap ≠ complete (flag ACC invalid/cut/pit + condizioni meteo/temp/mescola), schema tollerante v3, selezione reference SOLO tra i puliti | Alto / P0 | Medio |
| Reader a frequenza fissa 50–60Hz disaccoppiato + onset frenata interpolato (da ±0.18s a <0.02s) | Alto / P0 | Alto |
| Seed reference PRO per auto/piste popolari → risolve il cold-start (valore al 1° giro, non al 50°) | Alto | Medio |

Nota dell'architetto: il wiring della diagnosi va costruito SOPRA queste fondamenta, non su quelle attuali (20Hz / reference sporco), altrimenti va rifatto.

## FASE 1 — Chiudere il core e renderlo "wow"

Wiring diagnosi live (cervello ingegnere ↔ telemetria via contratto LapStats): già pronto all'80%, è metà del fossato, miglior rapporto valore/sforzo.

Far diventare udibile il "perché" — il messaggio centrale: diagnosi causale dello scivolamento ("sottosterzo all'apex: entri 6 km/h troppo veloce, non aggiungere sterzo"), split di fase entrata/apex/uscita, attribuzione della perdita sul rettilineo alla curva precedente, decomposizione della frenata (pressione/rilascio/trail, non solo "punto").

Voce Piper neurale offline — la SAPI5 robotica fa percepire il prodotto come amatoriale al primo ascolto: è un must di percezione.

Calibrazioni soglie/aid ACC — in parallelo, sforzo basso.

## FASE 2 — Da tool a coach (retention)

Focus/Lesson layer — ciclo a 4 fasi: briefing → drill su UNA debolezza alla volta (silenzio sul resto, tranne sicurezza acuta) → debrief prima/dopo → promozione. Debolezza scelta con punteggio tempo perso × ripetibilità × peso rettilineo seguente × allenabilità.

Lode solo quando misurata vs il proprio best precedente, e annuncia la promozione ("curva risolta, passiamo alla frenata della 1").

Confronto multi-livello — rolling best personale / giro ideale teorico (mini-settori) / PRO aspirazionale strutturale (linea, marcia, non solo tempo) → supera il "tetto per avanzati".

Errore sistematico vs sporadico — non insegnare sul rumore.

## FASE 3 — Go-to-market (in parallelo a fine Fase 1, quando l'uso reale regge)

Modello: freemium one-time, NO abbonamento (incompatibile con offline+single-dev e genera resistenza). Free = coaching+debrief+overlay+analisi. Pro una tantum ~15–25€ = ingegnere di pista + Focus/Lesson + pacchetti reference PRO. + donazioni.

Asset minimi: GIF "wow" (l'ingegnere che riscrive il setup), 3–5 screenshot, video demo 60–90s, landing GitHub Pages, FAQ SmartScreen + hash SHA-256, decisione licenza (consiglio: source-available / non-commerciale per proteggere il motore di diagnosi), privacy one-liner ("100% offline").

Lancio coordinato nella stessa settimana: OverTake downloads (perno) + post Reddit "show & tell" (IT + EN) + 3–5 DM a creator IT (incluso discilli) + apri il tuo Discord.

Community-first: 10 founding tester italiani a mano → primi 100 → recensioni come prova sociale. L'italiano è la testa di ponte (sei monopolista), poi internazionale con le prove già in tasca.

## FASE 4 — Espansione (solo dopo validazione su AC/ACC)

Multi-gioco dietro TelemetrySource ABC, con ACC come primo backend canonico che valida il design → poi iRacing (ROI massimo) → AMS2/PC2/R3E (quasi gratis, shared memory simile).

i18n: prima le voci del coach + UI in inglese (tradotte bene, non Google Translate).

CI (GitHub Actions Windows) + firma EXE quando c'è budget.

# Decisioni chiave e trappole da evitare

## Decisioni

Prezzo: gratis di base = arma contro i 7–58$/mese dei concorrenti; si monetizza l'alto-valore (ingegnere/Pro) una tantum.

Posizionamento: guidare col "perché" + "ti riscrive il setup" + "offline/no-subscription/privacy". L'italiano è un vantaggio in IT, un dettaglio gestibile fuori.

Ordine: affidabilità → core completo → espansione. Mai invertirlo.

## Trappole da evitare

NON spingere il marketing prima che reference-integrity e voce siano risolti — un primo cue sbagliato brucia utente e reputazione.

NON fare multi-gioco / internazionalizzazione / aprire tutto il codice prima di dominare la nicchia IT.

NON trattare lo SmartScreen come un dettaglio — senza FAQ chiara + hash si perde metà del traffico non tecnico.

Coaching: mai insegnare sul rumore, mai curva isolata (ragionare su sezioni collegate), mai sovraccarico verbale (1 focus alla volta).

La rotta in una riga

Finire le fondamenta di fiducia (reference pulito + acquisizione 50Hz + produzione), chiudere il "perché" udibile e l'ingegnere live, dare voce neurale, poi lanciare community-first in Italia — e solo dopo espandersi a iRacing e all'inglese.

# Appendice A — Capacità di coaching che battono "il cosa, non il perché"

Diagnosi causale dello scivolamento: sotto/sovrasterzo per fase da scarto sterzo-vs-yaw atteso, attribuito alla causa di input (velocità ingresso / gas presto / rilascio freno brusco / sterzata aggressiva). Es: "Sovrasterzo in uscita dalla 4: apri il gas troppo presto col volante ancora girato."

Attribuzione della perdita alla causa, non al punto: la perdita sul rettilineo nasce nella curva precedente. Es: "Quei 3 decimi sul rettilineo li perdi prima: esci dalla 12 a 4 km/h in meno."

Decomposizione della frenata: punto di rilascio, picco pressione, rampa di rilascio (trail), coordinazione freno↔sterzo. Es: "Arrivi al freno al punto giusto ma raggiungi solo l'80% della pressione."

Coaching della trazione: qualità apertura gas + wheelspin legato alla causa (gas presto / marcia / cordolo). Es: "Pattini in uscita dalla 2: è la marcia, prova la terza."

Confronto multi-livello: rolling best personale / ideale teorico / PRO aspirazionale strutturale. Es: "Il tuo ideale è 1:48.2: il problema è la consistenza nel T2, non la velocità."

Sistematico vs sporadico: distinguere l'errore ripetibile (allenabile) dal rumore. Es: "Hai bloccato in 1 stavolta, ma è un episodio; il problema vero è la 6, la sbagli 4 giri su 5."

# Appendice B — Regole d'oro per la voce real-time

Cadenza: max 1 cue per curva, 1 cue tecnico ogni ~5–8s. Il silenzio è una feature.

Priorità a coda (un solo messaggio vince): sicurezza acuta > focus della lezione > nient'altro. Mai accodare due cue.

Timing predittivo (feed-forward): il cue arriva PRIMA del punto d'azione (~1–1.5s), basato sul giro precedente.

Frasi corte, una sola azione ("più tardi al freno"). Il "perché" lungo va al debrief, non in pista.

Non ripetere lo stesso cue se non eseguito 2 volte di fila: cambia formulazione o aspetta.

Cosa NON dire: errori sporadici, numeri lunghi a voce, lodi vuote, due correzioni insieme, parlare in staccata piena / massimo carico.

Adatta il volume di parola al carico della pista: settore tecnico = meno parole; rettilineo = spazio per contesto/lode.